РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ    ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛЕГОЩЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2019 г.						                 № 106

пос. Залегощь

Об утверждении муниципальной программы

«Ремонт  существующих и строительство новых

контейнерных площадок, на территории п.г.т. Залегощь

Залегощенского района Орловской области в 2019 – 2021 годах»

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральным законом от 06.10.2003 года. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 24.06.1998 года N89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018               N 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра" постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт  существующих и  строительство новых контейнерных площадок, на территории п.г.т. Залегощь  Залегощенского района Орловской области в 2019 – 2021 годах», согласно Приложения.

2. Данное постановление разместить на официальном Интернет-сайте района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации района Грачёва А.Н.

Глава района       					  		В.Н. Брежнев

Утверждена постановлением администрации Залегощенского района

от «12» марта 2019 г. № 106

Муниципальная программа

«Ремонт  существующих и строительство новых контейнерных площадок на территории п.г.т. Залегощь  Залегощенского района Орловской области в 2019 – 2021 годах»

Содержание

1. Паспорт Программы …………………………………………………..……...3

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа ..4

3. Основные цели и задачи Программы …………………………….….………4

4. Результаты, ожидаемые от реализации Программы ………………………..5

5. Срок реализации Программы …………………………………….…………..5

6. Перечень мероприятий Программы …………………………………….…...5

7. Обоснование ресурсного обеспечения программы ………………………...6

8. Обоснование дополнительного количества контейнеров для закупки …..16

9. Обоснование дополнительного количества бункеров для закупки ………16

10. Контроль реализации Программы и координация программных мероприятий …………………………………………………..……………….. 20

11. Риски реализации Программы ………………………………….………… 20

12. Приложение …………………………………………………………………21

- Паспорт муниципальной программы

«Ремонт существующих  и строительство новых контейнерных площадок, на территории п.г.т. Залегощь Залегощенского района Орловской области в 2019 - 2021 годах»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок на территории п.г.т. Залегощь Залегощенского района Орловской области в 2019 – 2021 годах» |
| --- | --- |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Залегощенского района |
| Сроки и этапы реализации | 2019 -2021 годы |
| Цели и задачи программы | Целью Программы является формирование системы санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории п.г.т. Залегощь, создание для жителей благоприятных санитарно-экологических условий. Задача программы – приведение технического и эксплуатационного состояния существующих и вновь формируемых контейнерных площадок для сбора мусора до нормативных требований (наличие трехстороннего ограждения, твердое основание) |
| Разработчик Программы | Администрация Залегощенского района |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы | Реализация Программы позволит сформировать полноценную систему санкционированных мест сбора мусора на территории п.г.т. Залегощь, обеспечит общее улучшение санитарно-экологической обстановки |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | За период реализации Программы планируется получить следующие результаты: - количество отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ед.) – 30; - количество построенных новых площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ед.) – 32; - количество оборудованных площадок для сбора крупногабаритных отходов (ед.) - 18 |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств на реализацию Программы составляет 2355 тыс. руб., из них по годам: -2019 год – 785,5 тыс. руб. - 2020 год - 784 тыс. руб. -2021 год - 785,5 тыс. руб. |

- Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

В соответствии с изменениями, вступившими с 01.01.2019 в Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" на органы местного самоуправления возложено создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах (ст.8).

Сложившаяся к настоящему времени на территории п.г.т. Залегощь система санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов (далее ТКО) имеет ряд недостатков:

1. Ряд контейнерных площадок, расположенных на территории                  п.г.т. Залегощь преимущественно вблизи многоэтажных домов, не соответствуют действующим техническим нормативам, в соответствии с которыми данные объекты должны иметь всепогодные подъезды, трехсторонние ограждения и твердые основания.

2. Количество контейнерных площадок расположенных в зоне одноэтажной жилой застройки  не обеспечивает потребности в таких объектах, существенно возросшей после изменений в законодательстве, обязавших всех жителей, в том числе проживающих в так называемом «частном секторе» платить за образующиеся у них отходы.

3. Действующие контейнерные площадки и их оборудование значительно изношены в результате их эксплуатации перевозчиками отходов.

Перечисленные проблемы негативно сказываются на общей санитарно-экологической  обстановке в п.г.т. Залегощь.

Для исправления сложившейся ситуации предлагается провести на территории  п.г.т. Залегощь комплекс работ по ремонту существующих контейнерных площадок и строительству недостающего количества таких объектов в зоне индивидуальной жилой застройки.

- Основные цели и задачи реализуемой Программы

Конечной целью реализации Программы является приведение существующей в п.г.т. Залегощь системы санкционированных мест сбора ТКО в соответствие действующим требованиям законодательства. Для этого необходимо провести следующие мероприятия:

- довести техническое и эксплуатационное состояние действующих контейнерных площадок до нормативных требований (наличие всепогодного подъезда, трехстороннего ограждения и твердого основания).

- создать в зоне индивидуальной жилой застройки необходимое количество контейнерных площадок обеспечивающих потребность в таких объектах;

Основной задачей реализуемой Программы является формирование качественной системы санкционированных мест сбора ТКО, которая позволит значительно снизить количество мест несанкционированного сброса мусора на территории п.г.т. Залегощь, и обеспечит общее улучшение санитарно-экологической обстановки.

4. Результаты, ожидаемые от реализации Программы:

Реализация Программы на территории п.г.т. Залегощь позволит:

- отремонтировать 32 действующие контейнерные площадки;

- создать 30 новых контейнерных площадок в зоне индивидуальной жилой застройки;

- оборудовать 18 мест для сбора крупногабаритных отходов;

Результаты проведенных мероприятий обеспечат:

- улучшение санитарного состояния территории п.г.т. Залегощь;

- сокращение мест несанкционированного размещения ТКО;

- более комфортные условия проживания для жителей  п.г.т. Залегощь.

5. Срок реализации Программы

Действие Программы рассчитано на 2019 - 2021 годы. В процессе реализации допускается корректировка мероприятий Программы по срокам и объемам финансирования.

6. Перечень мероприятий Программы

В рамках реализации Программы на территории п.г.т. Залегощь планируется:

- провести учет и сформировать реестр действующих контейнерных площадок для сбора ТКО;

- обследовать и дать оценку техническому состоянию действующих контейнерных площадок;

- выполнить ремонт действующих контейнерных площадок;

- осуществить строительство контейнерных площадок в зоне индивидуальной жилой застройки (частном секторе);

- внести в муниципальный реестр новые построенные контейнерные площадки.

7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем средств необходимых для реализации Программы составит 2355 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет п.г.т. Залегощь.

В процессе реализации Программы допускается использование внебюджетных средств из привлеченных источников финансирования в порядке, осуществляемом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основными расходными статьями в процессе реализации Программы будут являться:

- Оплата услуг организации осуществляющей межевание земельных участков расположенных под контейнерными площадками;

- Оплата услуг проектной организации выполняющей проектирование объектов сбора ТКО;

- Приобретение необходимых строительных материалов;

-Закупка контейнеров для доукомплектования существующих и оснащения строящихся контейнерных площадок

- Закупка бункеров для сбора крупногабаритных отходов

- Оплата услуг подрядной организации выполняющей комплекс работ по ремонту существующих и строительству дополнительных контейнерных площадок.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета п.г.т. Залегощь носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

Разбивка по годам средств запланированных на реализацию Программы из бюджета п.г.т. Залегощь представлена в таблице 1.

Таблица 1. Разбивка по годам средств запланированных на реализацию Программы из бюджета п.г.т. Залегощь

| № п/п | Источник финансирования | Общий объем средств на реализацию программы (тыс. руб.) | Разбивка средств (тыс. руб.) на реализацию программы по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Бюджет п.г.т. Залегощь | 2355 | 785,5 | 784 | 785,5 |

Таблица 2. Перечень контейнерных площадок п.г.т. Залегощь подлежащих ремонту в 2019 - 2021 годах

| № п/п | Адрес контейнерной площадки (улица и № дома) | Количество контейнеров на контейнерной площадке | Перечень запланированных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Нижняя часть поселка Залегощь |
| 1 | ул. Гагарина контейнерная площадка №1 (возле здания бывшей котельной) | план:3 факт: 2 (некомплект: -1) | отсыпка щебнем подъезда | ремонт ограждения, установка 3-го контейнера | благоустройство |
| 2 | ул. Гагарина контейнерная площадка №2 (напротив многоквартирного дома №82) | план: 5 факт: 2 (некомплект: -3) | ремонт основания площадки установка 3-го контейнера | ремонт ограждения установка 4-го контейнера | благоустройство установка 5-го контейнера |
| 3 | ул. Ямская контейнерная площадка №3 (рядом с трансформаторной подстанцией) | план:3 факт: 2 (некомплект: -1) | ремонт основания площадки | ремонт ограждения | благоустройство |
| 4 | ул. Зеленый берег контейнерная площадка №4 (рядом с мостом) | план: 5 факт: 1 (некомплект: -4) | ремонт основания площадки установка 2 и 3-го контейнера | ремонт ограждения, установка 4 и 5-го контейнеров | благоустройство |
| 5 | ул. Октябрьская контейнерная площадка №5 (рядом с д.№50) | план: 5 факт: 2 (некомплект: -3) | ремонт основания площадки установка 3; 4 и 5-го контейнеров | ремонт ограждения | благоустройство |
| 6 | ул. Огородная контейнерная площадка № 6 (за огородом школы №2) | план: 5 факт: 2 (некомплект: -3) | ремонт основания площадки установка 3 и 4 контейнеров | ремонт ограждения установка 5-го контейнера | благоустройство |
| 7 | ул. Ленина контейнерная площадка № 7 (возле магазина «Семена») | план: 3 факт: 2 (некомплект: -1) | отсыпка щебнем подъезда | установка 3-го контейнера | благоустройство |
| 8 | ул. Октябрьская контейнерная площадка №8 (напротив магазина «Магнит») | план: 5 факт: 5 (некомплект: 0) | благоустройство | ремонт ограждения | благоустройство |
| 9 | ул. Октябрьская контейнерная площадка №9 (рядом с бывшей гостиницей «Неручь») | план: 3 факт:2 (некомплект: -1) | благоустройство | ремонт ограждения | благоустройство, установка 3-го контейнера |
| 10 | ул. Кравченко контейнерная площадка №10 (возле подвесного моста) | план: 2 факт:1 (некомплект: - 1) | ремонт основания площадки | установка ограждения, установка 2-го контейнера | благоустройство |
| 11 | ул. Набережная контейнерная площадка №11 (возле Дафтяновской двухэтажки) | план: 3 факт:2 (некомплект: - 1) | благоустройство | установка 3-го контейнера | благоустройство |
| 12 | ул. Набережная контейнерная площадка №12 (напротив дома №28) | план: 5 факт: 3 (некомплект: - 2) | ремонт основания площадки, установка ограждения | благоустройство | установка 4 и 5-го контейнеров |
| 13 | ул. Кравченко контейнерная площадка №13 (возле двухэтажного дома №19) | план: 2 факт:1 (недокомплект: - 1) | ремонт основания площадки, установка ограждения | установка 2-го контейнера | благоустройство |
| 14 | ул. Набережная контейнерная площадка №14 (напротив дома №30) | план: 5 факт: 3 (некомплект: - 2) | благоустройство | установка 4-го контейнера | установка 5-го контейнера |
| 15 | ул. Набережная контейнерная площадка №15 (рядом с домом №53 «А») | план: 5 факт:2 (некомплект: - 3) | ремонт основания площадки, установка 3-го контейнера | установка ограждения установка 4 -го контейнера | благоустройство установка 5-го контейнера |
| 16 | ул. Набережная контейнерная площадка №16 (напротив двухэтажного дома №29 «А») | план: 5 факт:2 (некомплект: - 3) | ремонт основания площадки, установка 3; 4 и 5-го контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| Верхняя часть поселка Залегощь |
| 17 | ул. Панюшкина контейнерная площадка №17 (напротив магазина «Пятерочка») | план: 5 факт:2 (некомплект: - 3) | ремонт основания площадки, установка 3; 4 и 5-го контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 18 | ул. Советская контейнерная площадка №18 («за аптекой») | план: 5 факт:5 (некомплект: - 0) | ремонт основания площадки | установка ограждения | благоустройство |
| 19 | ул. Трубина контейнерная площадка №19 («на повороте») | план: 2 факт:1 (некомплект: - 1) | ремонт основания площадки, установка 2-го контейнера | установка ограждения | благоустройство |
| 20 | ул. Медицинская контейнерная площадка №20 (напротив многоквартирного дома №6) | план: 5 факт:4 (некомплект: - 1) | отсыпка щебнем и ремонт основания площадки | ремонт ограждения, установка 5-го контейнера | благоустройство |
| 21 | ул. Заводская контейнерная площадка №21 (рядом с многоквартирным домом №4 «А») | план: 5 факт:5 (некомплект: - 0) | отсыпка щебнем и ремонт основания площадки | установка ограждения | благоустройство |
| 22 | ул. Заводская контейнерная площадка №22 (напротив многоквартирного дома № 6 «А») | план: 5 факт:5 (некомплект: - 0) | отсыпка щебнем подъездных путей | ремонт ограждения | благоустройство |
| 23 | ул. Маринченко контейнерная площадка №23 (рядом с бывшей котельной дет.сада «Солнышко» | план: 2 факт:1 (неокомплект: - 1) | ремонт основания площадки, установка 2-го контейнера | установка ограждения | благоустройство |
| 24 | ул. 7-е Ноября контейнерная площадка №24 (на перекрестке) | план: 5 факт:1 (некомплект: - 4) | отсыпка щебнем и ремонт основания площадки установка 2 и 3 -го контейнеров | ремонт ограждения, установка 4 и 5 -го контейнеров | благоустройство |
| 25 | ул. Заводская контейнерная площадка №25 (за корпусом школы №1) | план: 2 факт:1 (некомплект: - 1) | отсыпка щебнем и ремонт основания площадки | ремонт ограждения | благоустройство, установка 2-го контейнера |
| 26 | проезд с ул.М.Горького на ул. 7-е Ноября (пер. Школьный) контейнерная площадка №26 | план: 3 факт:2 (некомплект: - 1) | отсыпка щебнем и ремонт основания площадки | ремонт ограждения | благоустройство, установка 3-го контейнера |
| 27 | ул.М.Горького контейнерная площадка №27 (за огородами дома № 41) | план: 4 факт:2 (некомплект: - 2) | отсыпка щебнем и ремонт основания площадки | ремонт ограждения | благоустройство, установка 3и 4-го контейнеров |
| 28 | ул.М.Горького контейнерная площадка №28 (во дворе дома №39) | план: 5 факт:5 (некомплект: - 0) | благоустройство | ремонт ограждения | благоустройство |
| 29 | ул.М.Горького контейнерная площадка №29 (возле магазина «Казачок») | план: 5 факт:4 (некомплект: - 1) | ремонт ограждения | благоустройство | установка 5-го контейнера |
| 30 | ул.М.Горького контейнерная площадка №30 (за магазином «Ника») | план: 3 факт:2 (некомплект: - 1) | отсыпка щебнем подъезда и ремонт основания площадки | ремонт ограждения | благоустройство установка 3-го контейнера |
| 31 | ул.М.Горького контейнерная площадка №31 (вблизи дома №50) | план: 5 факт:5 (некомплект: - 0) | отсыпка щебнем подъезда и ремонт основания площадки | установка ограждения | благоустройство |
| 32 | ул.М.Горького контейнерная площадка №32 (напротив дома № 99) | план: 3 факт:2 (некомплект: - 1) | ремонт ограждения | благоустройство | установка 3-го контейнера |
| Итого площадок: 32 | контейнеров план: 128 факт: 82 некомплект:46 | подлежит установке контейнеров: 19 | подлежит установке контейнеров: 14 | подлежит установке контейнеров: 13 |

Таблица 3. Перечень контейнерных площадок создаваемых в зоне индивидуальной жилой застройки

п.г.т. Залегощь в 2019 - 2021 годах

| № п/п | Адрес контейнерной площадки (улица и № дома) | Количество контейнеров на контейнерной площадке | Перечень запланированных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Нижняя часть поселка Залегощь |
| 1 | ул. Гагарина контейнерная площадка №1 (напротив дома №57) | 2 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 2 | ул. Гагарина контейнерная площадка №2 (на перекрестке) | 2 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 3 | ул. Северная контейнерная площадка №3 (на перекрестке с ул. Гагарина) | 2 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 4 | ул. Гагарина контейнерная площадка №4 (напротив дома №10) | 2 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 5 | ул. Ямская контейнерная площадка №5 (на перекрестке между 1 и 2 ул.) | 2 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 6 | ул. Речная контейнерная площадка №6 | 2 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 7 | пер. Садовый контейнерная площадка №7 (на пересечении с пер. Кооперативный) | 2 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 8 | ул. Привокзальная контейнерная площадка №8 (возле магазина Хозтовары) | 2 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 9 | ул. Привокзальная контейнерная площадка №9 (за автостанцией) | 2 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 10 | ул. Привокзальная контейнерная площадка №10 | 2 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 11 | ул. Привокзальная контейнерная площадка №11 (в районе дома №36) | 2 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| Верхняя часть поселка Залегощь |
| 12 | ул. Панюшкина контейнерная площадка №12 (перед ХПП) | 3 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 13 | ул. Панюшкина контейнерная площадка №13 (вблизи дома №51) | 1 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 14 | ул. Панюшкина контейнерная площадка №14 (вблизи дома №67 «А») | 1 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 15 | ул. Панюшкина контейнерная площадка №15 (вблизи дома 91) | 1 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 16 | ул. Панюшкина контейнерная площадка №16 (на перекрестке вблизи дома 97) | 1 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 17 | ул. 7-е Ноября контейнерная площадка №17 (на повороте вблизи детской библиотеки) | 2 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 18 | контейнерная площадка №18 (на пересечении ул. Молодежная и пер. Строительный) | 2 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 19 | контейнерная площадка №19 ул. Заводская на перекрестке вблизи дома №23 | 2 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 20 | контейнерная площадка №20 ул. Молодежная на перекрестке вблизи дома №15 | 2 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 21 | контейнерная площадка №21 ул. Строительная на перекрестке вблизи дома №14 | 2 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 22 | контейнерная площадка №22 ул. М.Горького (напротив дома №65) | 1 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 23 | контейнерная площадка №23 ул. М.Горького (на перекрестке вблизи дома №85) | 1 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 24 | контейнерная площадка №24 (на пересечении ул. Паршина с ул. Аброткина) | 3 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 25 | контейнерная площадка №25 (на пересечении пер. Паршина с ул. Аброткина) | 3 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 26 | контейнерная площадка №26 (на пересечении ул.Пушкина с ул.Комсомольская напротив дома №21»А») | 3 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 27 | контейнерная площадка №27 ул. Комсомольская (напротив дома №7) | 1 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 28 | контейнерная площадка №28 ул. Советская (напротив дома №5) | 2 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 29 | контейнерная площадка №29 на пересечении ул.Советская с ул.Чигина | 2 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| 30 | контейнерная площадка № 30 пер. Первомайский (напротив дома №3) | 2 | установка на основание контейнеров | установка ограждения | благоустройство |
| Итого площадок: 30 | контейнеров: 57 | подлежит установке: контейнеров 57 |  |  |

8. Обоснование потребности в приобретении

дополнительного количества контейнеров

Общая потребность в приобретении новых контейнеров -103 шт. (100%).

из них:

- потребность для оснащения контейнерами строящихся контейнерных площадок в частном секторе - 57 шт. (55,3%);

- потребность для доукомплектования контейнерами действующих контейнерных площадок в связи с увеличением объемов поступления бытовых отходов из частного сектора 46 шт. (44,7%).

Таблица 4. Потребность в приобретении для п.г.т. Залегощь контейнеров объемом 0,75 куб. м. (для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО)) в 2019 - 2021 годах

| Потребность в закупке контейнеров для сбора ТКО: | Общая потребность в приобретении контейнеров -103 шт. |
| --- | --- |
|  | период |
|  | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 82 (шт.) | 10(шт.) | 11(шт.) |

9.Обоснование необходимого количества бункеров для закупки

Оборудование контейнерных площадок расположенных на территории                            п.г.т. Залегощь бункерами для сбора крупногабаритных отходов обусловлено большим количеством крупногабаритных отходов образующихся как в зоне многоэтажной застройки, так и в частном секторе.

В таблице 5 представлен перечень контейнерных площадок, на которых постоянно скапливается наибольшее количество крупногабаритных отходов

Таблица 5. Перечень контейнерных площадок подлежащих оборудованию бункерами для сбора КГО

на территории п.г.т. Залегощь в 2019 - 2021 годах

| № п/п | Адрес контейнерной площадки (улица и № дома) | Количество бункеров на контейнерной площадке | Перечень запланированных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Нижняя часть поселка Залегощь |
| 1 | ул. Гагарина контейнерная площадка №2 (напротив многоквартирного дома №82) | 1 | отсыпка основания | установка бункера | благоустройство |
| 2 | ул. Октябрьская контейнерная площадка №5 (рядом с д.№50) | 1 | отсыпка основания установка бункера | благоустройство | х х х |
| 3 | ул. Огородная контейнерная площадка № 6 (за огородом школы №2) | 1 | отсыпка основания установка бункера | благоустройство | х х х |
| 4 | ул. Кравченко контейнерная площадка №10 (возле подвесного моста) | 1 | отсыпка основания | установка бункера | благоустройство |
| 5 | ул. Набережная контейнерная площадка №12 (напротив дома №28) | 1 | отсыпка основания установка бункера | благоустройство | х х х |
| 6 | ул. Кравченко контейнерная площадка №13 (возле двухэтажного дома №19 | 1 | отсыпка основания | благоустройство | установка бункера |
| Верхняя часть поселка Залегощь |
| 7 | ул. Панюшкина контейнерная площадка №17 (напротив магазина «Пятерочка») | 1 | отсыпка основания установка бункера | благоустройство | х х х |
| 8 | ул. Советская контейнерная площадка №18 («за аптекой») | 1 | отсыпка основания | благоустройство | х х х |
| 9 | ул. Медицинская контейнерная площадка №20 (напротив многоквартирного дома №6) | 1 | отсыпка основания установка бункера | благоустройство | х х х |
| 10 | ул. Заводская контейнерная площадка №21 (рядом с многоквартирным домом №4 «А») | 1 | отсыпка основания установка бункера | благоустройство | х х х |
| 11 | ул. Заводская контейнерная площадка №22 (напротив многоквартирного дома № 6 «А») | 1 | отсыпка основания установка бункера | благоустройство | х х х |
| 12 | ул. 7-е Ноября контейнерная площадка №24 (на перекрестке) | 1 | отсыпка основания | благоустройство | установка бункера |
| 13 | проезд с ул.М.Горького на ул. 7-е Ноября (пер. Школьный) контейнерная площадка №26 | 1 | отсыпка основания установка бункера | благоустройство | х х х |
| 14 | ул.М.Горького контейнерная площадка №28 (во дворе дома №39) | 1 | отсыпка основания | установка бункера | благоустройство |
| 15 | ул.М.Горького контейнерная площадка №29 (возле магазина «Казачок») | 1 | отсыпка основания установка бункера | благоустройство | х х х |
| 16 | ул.М.Горького контейнерная площадка №30 (за магазином «Ника») | 1 | отсыпка основания | установка бункера | благоустройство |
| 17 | ул.М.Горького контейнерная площадка №31 (вблизи дома №50) | 1 | отсыпка основания установка бункера | благоустройство | х х х |
| 18 | ул.М.Горького контейнерная площадка №32 (напротив дома № 99) | 1 | отсыпка основания | благоустройство | установка бункера |
|  | Итого мест установки: 18 | подлежит установке бункеров: 18 | подлежит установке бункеров: 11 | подлежит установке бункеров: 4 | подлежит установке бункеров: 3 |

Таблица 6. Потребность в бункерах (объемом 8 куб.м.) для сбора крупногабаритных отходов (КГО)

на территории п.г.т. Залегощь

| Потребность в закупке бункеров для сбора КГО: | Общая потребность в приобретении бункеров -18 шт. |
| --- | --- |
|  | период |
|  | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 11(шт.) | 4(шт.) | 3(шт.) |

10. Контроль реализации Программы и координация программных мероприятий

Заказчиком производства работ по ремонту действующих и строительству новых контейнерных площадок является администрация Залегощенского района.

Администрация Залегощенского района осуществляет в соответствии с действующим законодательством:

- подготовку и утверждение документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения работ по созданию и ремонту контейнерных площадок на территории п.г.т. Залегощь;

- заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по созданию и ремонту контейнерных площадок на территории п.г.т. Залегощь;

- формирование и организацию работы комиссий по приемке выполненных работ по созданию и ремонту контейнерных площадок на территории п.г.т. Залегощь;

- осуществление контроля за соблюдением подрядными организациями условий муниципальных контрактов.

Администрация Залегощенского района осуществляет контроль за реализацией Программы и достижением конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы.

Контроль выполнения целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ.

Подрядные организации несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля реализации Программы администрация Залегощенского района ежеквартально осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По результатам мониторинга администрацией Залегощенского района проводится оценка эффективности выполнения мероприятий Программы и расходования финансовых средств.

11. Риски реализации Программы

Ограничения в финансировании Программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, что ухудшит общее санитарное состояние территории п.г.т. Залегощь.

Приложение

к муниципальной программе

«Ремонт существующих и строительство новых

контейнерных площадок, на территории

п.г.т. Залегощь в 2019 - 2021 годах»

Основные мероприятия

муниципальной целевой программы  «Ремонт существующих и строительство

новых контейнерных площадок, на территории п.г.т. Залегощь

в 2019 - 2021 годах»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Всего (тыс.руб) | Источники финансирования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |  |
| Подпрограмма 1. Ремонт, реконструкция и строительство контейнерных площадок |
| 1 | Ремонт, реконструкция, демонтаж старых элементов, замена отдельных элементов существующих контейнерных площадок | 2019 | 100 |  |  | 100 |  | Администрация Залегощенского района |
|  |  | 2020 | 200 |  |  | 200 |  |  |
|  |  | 2021 | 225 |  |  | 225 |  |  |
| 2 | Строительство новых контейнерных площадок | 2019 | 100 |  |  | 100 |  | Администрация Залегощенского района |
|  |  | 2020 | 325 |  |  | 325 |  |  |
|  |  | 2021 | 350 |  |  | 350 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | 1300 |  |  | 1300 |  |  |
| Подпрограмма 2. Закупка контейнеров объемом 0,75 куб. м и бункеров объемом 8 куб. м |
| 1 | Закупка контейнеров объемом 0,75 куб. м | 2019 | 123,5 |  |  | 162,5 |  | Администрация Залегощенского района |
|  |  | 2020 | 91 |  |  | 65 |  |  |
|  |  | 2021 | 84,5 |  |  | 71,5 |  |  |
| 2 | Закупка бункеров объемом 8 куб. м | 2019 | 462 |  |  | 462 |  | Администрация Залегощенского района |
|  |  | 2020 | 168 |  |  | 168 |  |  |
|  |  | 2021 | 126 |  |  | 126 |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  | 1055 |  |  | 1055 |  |  |
| Итого по основным мероприятиям |  | 2355 |  |  | 2355 |  |  |
| В том числе по годам: | 2019 | 785,5 |  |  | 785,5 |  |  |
|  | 2020 | 784 |  |  | 784 |  |  |
|  | 2021 | 785,5 |  |  | 785,5 |  |  |