***Об итогах исполнения мероприятий по благоустройству территорий в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году и планах на 2024 год.***

В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» были проведены работы по благоустройству дворовой территории по адресу: пгт. Залегощь, ул. М.Горького, д. 97, стоимостью 1 207 871, 00 руб., по благоустройству общественной территории возле детской школы искусств в пгт. Залегощь, ул. Набережная (1 этап) стоимостью 1 674 317,76 руб.

Выполнены работы по асфальтированию дворовой территории, замене бортового камня, устройство тротуаров, установлены лампы уличного освещения. На общественной территории возле детской школы искусств в пгт. Залегощь, ул. Набережная (1 этап): планировка территории, укладка тротуарной плитки, установили урны, скамейки.

Всего в 2023 году израсходовано **3 146 640,76 руб.,** в том числе:

Федеральные (0503) – 1 419 744,56 руб.

Областные (0503) – 14340,85 руб.

М.бюджет (0503) – 14485,71 руб.

Дорожный фонд обл. (0409) – 1 386 657,50 руб.

Дорожный фонд местн. (0409) – 14006,64 руб.

**Всего по программе: 2 849 235,26 руб.**

**Вне программы – 297405,50 руб.**

В 2024 году по нацпроекту "Жильё и городская среда" будут обновлены две дворовые территории многоквартирных домов, расположенных в п. Залегощь, ул. Заводская, д. 1а (сметная стоимость 1 396 513,00 руб.), ул. Гагарина, д. 86 (сметная стоимость 524 194,00 руб.). Перечень проводимых мероприятий включает в себя обновление двора и проезжих частей, установку скамеек, освещения, урн, а также планируется продолжить работы по благоустройству общественной территории возле детской школы искусств (2 этап) в пгт. Залегощь, ул. Набережная сметной стоимостью 1 446 473,00 руб.

Завершились конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для проведения работ по благоустройству дворовой территории в п. Залегощь, ул. Заводская, д. 1а. Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Каскад». По остальным объектам благоустройства проводятся конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций. Работы будут начаты при наступлении благоприятных погодных условий.

Финансирование региональной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год составляет **2 624 708,63 руб.**